План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования

Детско-юношеской спортивной школы села Лопатино

с.Лопатино

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино на 2019-2024 годы»

1. Общее описание  «Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино на 2019-2024 годы»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино на 2016-2020 годы» разработан в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Основное место во всех  вышеперечисленных документах занимает проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в целях создания для них равных возможностей в различных сферах их жизнедеятельности.

Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.

Для расширения спектра услуг для инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений специальными средствами, такими как: пандусы, подъемники, информационные таблички, индукционные системы и другое.

2. Цели «дорожной карты»

Реализация плана мероприятий «дорожной карты»  позволит:

-  адаптировать  объекты транспортной инфраструктуры  в МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино  для инвалидов и других МГН;

-	обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающих  территориях к социальным объектам;

-	обустроить системы информации в учреждении спорта, путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков для установки во всех зонах спортивных объектов;

- создать в спортивном учреждении условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформировать  безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения спортивных объектов специальным, учебным, реабилитационным оборудованием и автотранспортом;

-	 создать в спортивном учреждении безбарьерную среду, позволяющую обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.);

- внедрить адаптивную физическую культуру, использующую комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по средствам введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре.

3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

- обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в Лопатинском районе;

- развитие инфраструктуры образовательных  учреждений  дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и укрепления здоровья воспитанников ДЮСШ Лопатинского  района;

- увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных спортивных объектов, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

Общие положения.

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино (далее - "дорожная карта") разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Цель:

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

Планируемый результат: Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам образовательных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Дорожная карта

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

Детско-юношеской спортивной школы села Лопатино

| п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Адрес объекта | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы. |
| 1 | Нормативно правовое обеспечение по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ. | 1.Внесение в локальные акты ДЮСШ разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ: - Правила приема в МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино; - Положение о составе, полномочиях и порядке деятельности приемной комиссии МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино; - Инструкция для технических секретарей приемной комиссии по организации приема заявлений от граждан, поступающих в МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино; | Пензенская область, Лопатинский район, с.Лопатино ул.Пионерская 18А; ул.Пионерская 18Д | Наличие локальных актов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | Сентябрь 2019 | Директор ДЮСШ |  |
| 2 | Обеспечение информационной доступности ДЮСШ для инвалидов и лиц с ОВЗ | -Создание специального раздела на сайте школы для инвалидов и лиц с ОВЗ; -Адаптация сайта для слабовидящих | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д | Наличие доступности для категории инвалидов и лиц с ОВЗ | 2023 | ответственный за сайт |  |
| 3 | Реализация адаптационных образовательных программ | -Разработка основной адаптированной программы ДЮСШ; -Разработка адаптированной программы дополнительного образования; -Разработка программы сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ДЮСШ; | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д | Наличие адаптированных программ | Сентябрь 2019 сентябрь 2019 июль 2019 | Директор ДЮСШ Тренер-преподаватель |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц ОВЗ |
| 1 1.1 | Обеспечение физической доступности ДЮСШ для инвалидов и лиц с ОВЗ: Входы (выходы) на территорию | Приведение в соответствие с рекомендациями Минздравсоцразвития России по созданию условий доступности входной группы на территорию ДЮСШ | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Наличие свободного доступа на территорию спортивных объектов инвалидам и лицам с ОВЗ. | 2019г. | Директор ДЮСШ |  |
| 1.2 | Территория прилегающая к зданию (участок) | - Устранение барьеров на пути следования - Выравнивание асфальта - Демонтаж бортиков - Устройство съездов - Установка тактильных средств на пути следования - Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А |  | 2020 | Директор ДЮСШ |  |
| 1.3 | Автостоянка (площадка для остановки специализированных средств) | 1.Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А |  | 2020г. | Директор ДЮСШ |  |
| 1.4 | Вход (выходы) в здание | - Переоборудование крыльца; - Установка наружного пандуса; - Монтаж перил. | С.Лопатино ул.Пионерская 18А; |  | 2019г. | Ответственный за ФОК |  |
| 1.5 | Обустройство входной группы | - Установка знаков доступности - Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля - Установка беспроводной системы вызова персонала - Установка контрастной ленты на ступени лестницы - Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом - Установка поручней - Установка средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Наличие тактильных обозначений и информационных знаков и средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной). | 2023 | Директор ДЮСШ |  |
| 1.6 | Устройство санитарно-гигиенических помещений | -.Установка специального оборудования, в том числе сантехники - Демонтаж и подводка коммуникаций - Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей - Установка электронного табло - Установка перекатных пандусов | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Наличие санитарно-гигиенических условий для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2023 | Директор ДЮСШ |  |
| 1.7 | Пути движения внутри здания | - Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей - Установка электронного табло - Установка перекатных пандусов - Установка информирующих обозначений | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Наличие условий для свободного движения инвалидов и лиц с ОВЗ внутри зданий. | 2022г. | Директор ДЮСШ |  |
| 1.8 | Зона целевого назначения (игровой зал, тренажерный зал, зал для плавания) | - Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей - Установка электронного табло - Установка перекатных пандусов - Установка информирующих обозначений | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Наличие условий для свободного движения инвалидов и лиц с ОВЗ внутри зданий. | 2023 | Директор ДЮСШ |  |
| 1.9 | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Для обучающихся - с нарушениями слуха (Г) - с нарушениями зрения (С) - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Щ) - с нарушениями умственного развития (У) - передвигающихся на креслах-колясках (К) | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Наличие помещений спортивных объектов согласно действующим нормативам для обеспечения нормальной жизнедеятельности обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ; - адаптация помещений спортивных объектов к потребностям инвалидов, - наличие технических средств, приспособлений и устройств, помогающих инвалидам самостоятельно передвигаться по ФОКу и бассейну, пользоваться туалетными помещениями | К 2024г. | Директор |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг. |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ДЮСШ | Проведение обследований помещений ДЮСШ при их реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Выявление помещений ДЮСШ, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов | 2019 | директор |  |
| 2 | Повышение уровня доступности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ДЮСШ | Определение уровня доступности обучения в ДЮСШ инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) помещений и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг) | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Создание доступной образовательной среды для инвалидов на базе ДЮСШ | 2019 | директор |  |
| 3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов | 2023 | директор |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. |
| 1 | Повышение квалификации педагогов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ | - Разработка инструкций; - Проведение ИМС по вопросам обеспечения доступности для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; - Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания и т.п.) - Прохождение обучения на курсах повышения квалификации; - Создание предметно-цикловой комиссии по специальности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; | С.Лопатино ул.Пионерская 18Д; Ул.Пионерская 18А | Наличие квалифицированных кадров | при необходимости | Директор ДЮСШ |  |

Директор МБУ ДО ДЮСШ с.Лопатино                                            Т.Н.Судакова